## Slide 1: Avance Proyecto APT AuraPet
FASE 2 · ASIGNATURA CAPSTONE
Plataforma integral de salud y adopción de mascotas
Alan Penroz · Bastián Palavecino
Ingeniería en Informática

## Slide 2: AuraPet en una frase
INTRODUCCIÓN
Una plataforma móvil/web que centraliza citas, historial clínico y adopción de mascotas.
Conecta a dueños de mascotas, veterinarios y centros veterinarios en un solo sistema
Fomenta la adopción responsable con fichas médicas

## Slide 3: Qué se ha construido hasta ahora
ESTADO ACTUAL
Se completó el diagrama de casos de uso y el modelo entidad-relación de la base de datos, y el equipo avanzó en la implementación técnica de las tres capas del sistema.
Frontend — React
Interfaz estructurada en componentes reutilizables, con una experiencia consistente entre vistas.
Backend — TypeScript
Tipado estático que aporta mayor seguridad en la lógica de negocio y las validaciones del sistema.
Base de datos — Supabase
PostgreSQL con autenticación y servicios en tiempo real, integrados con el frontend.
AuraPet — Avance Fase 2

## Slide 4: Cambio en la metodología
AJUSTES A LA PROPUESTA
SE HABÍA PLANIFICADO
Diseñar las pantallas en Figma
Prototipos de interfaz previos al desarrollo del frontend.
SE DESCARTÓ
Figma quedó fuera del flujo de trabajo
No fue necesario para avanzar y el equipo no contaba con tiempo para aprender a usarlo a fondo. El resto de la metodología Scrum se mantiene sin cambios.

## Slide 5: Cómo se hizo el levantamiento de requerimientos
AJUSTES A LA PROPUESTA
Se ajustó la forma de documentarlo, apoyándose en tres artefactos concretos en lugar de solo actas de reunión.
Product Vision
Declaración de visión, problema, usuarios objetivo y propuesta de valor del producto.
Diagrama de casos de uso
Interacciones entre dueños, veterinarios, centros y el sistema.
Modelo entidad-relación
Estructura de la base de datos que soporta los requerimientos levantados.

## Slide 6: Qué facilitó y qué dificultó el avance
AJUSTES A LA PROPUESTA
Factores facilitadores
Uso inteligente de IA como apoyo en el desarrollo y la toma de decisiones técnicas.
Cursos de Udemy y videos de referencia para reforzar conocimientos del equipo.
Trabajo en equipo constante durante todo el sprint.
Principal dificultad
Cumplir con los plazos establecidos manteniendo todo el sistema funcional, dado el nivel de exigencia técnica de los módulos en desarrollo.
Cómo lo abordamos: priorizamos las funcionalidades del MVP y dejamos lo complementario para sprints posteriores.

## Slide 7: Estado de avance por actividad
MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO
Actividad | Semanas | Responsable | Estado | Ajuste realizado
Levantamiento de requerimientos | S1–S4 | Alan y Bastián | Ajustada | Se incorporó Product Vision y casos de uso
Diseño de la solución | S3–S4 | Bastián | Ajustada | Se eliminó el uso de Figma
Backend y base de datos | S5–S9 | Alan | Ajustada | Bastián apoyó en la base de datos
Frontend | S8–S12 | Bastián | En Proceso | Sin ajustes
Integración de IA y pruebas | S12–S15 | Alan y Bastián | No iniciada | Sin ajustes
Documentación y presentación final | S16–S18 | Alan y Bastián | No iniciada | Sin ajustes
Ninguna actividad está retrasada: el equipo sigue el cronograma planificado

## Slide 8: Aspectos técnicos y metodológicos
MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO
Técnico
React en el frontend, componentes reutilizables y consistentes
TypeScript en el backend, tipado estático en toda la lógica
Supabase (PostgreSQL)
Metodológico
Desarrollo organizado en sprints de 2 semanas
Objetivos generales y específicos ajustados respecto a la Fase 1

## Slide 9
PRÓXIMOS PASOS
Lo que viene en el proyecto
Integración del módulo de IA y pruebas
Documentación y presentación final
Gracias
Alan Penroz · Bastián Palavecino