Product Backlog priorizado — AuraPet

Historias de usuario ordenadas por prioridad

# 1. Resumen del backlog

El Product Backlog reúne las historias de usuario de AuraPet, ordenadas según el valor que aportan a dueños de mascotas, veterinarios y centros veterinarios. Es gestionado y priorizado por el Product Owner, y se refina de forma continua a partir de la retroalimentación de cada sprint review. Las etapas corresponden a los objetivos de producto definidos en el Product Vision.

| ID | Historia de usuario | Usuario |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro y autenticación de usuarios | Usuario nuevo |
| 2 | Registro de mascotas | Dueño de mascotas |
| 3 | Solicitud de citas veterinarias | Dueño de mascotas |
| 4 | Gestión de la agenda del veterinario | Veterinario |
| 5 | Registro del historial médico | Veterinario |
| 6 | Consulta del historial médico | Dueño de mascotas |
| 7 | Priorización de urgencias con inteligencia artificial | Dueño de mascotas |
| 8 | Visualización de casos urgentes en la agenda | Veterinario |
| 9 | Perfil y horarios del centro veterinario | Centro veterinario |
| 10 | Búsqueda de centros veterinarios con filtros | Dueño de mascotas |
| 11 | Notificaciones de citas | Dueño de mascotas |
| 12 | Derivación entre veterinarios y centros | Veterinario |
| 13 | Publicación de mascotas en adopción | Centro veterinario |
| 14 | Verificación de fichas médicas de adopción | Veterinario |
| 15 | Búsqueda y filtros de mascotas en adopción | Dueño de mascotas interesado en adoptar |
| 16 | Administración de usuarios del sistema | Administrador del sistema |
| 17 | Recuperación de contraseña | Usuario registrado |

# 2. Historias de usuario

Prioridad alta — MVP

| Historia Usuario: | Registro y autenticación de usuarios | ID: 1 |
| --- | --- | --- |
| Como… | usuario nuevo (dueño de mascotas, veterinario o centro veterinario) |  |  |
| quiero… | registrarme con mi correo y una contraseña segura, indicando mi tipo de usuario |  |  |
| para poder… | acceder a las funcionalidades que corresponden a mi perfil dentro de AuraPet. |  |  |
| Validación: - Correo electrónico único en el sistema. - La contraseña cumple los requisitos de seguridad definidos. - Mensaje de confirmación de cuenta correcto. - Usuario autenticado tras el registro y dirigido a la vista de su perfil (dueño, veterinario o centro). |  |  |  |

| Historia Usuario: | Registro de mascotas | ID: 2 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas |  |  |
| quiero… | registrar a mi mascota con nombre, especie, raza, edad y fotografía |  |  |
| para poder… | tener su información centralizada y asociarla a mis citas y a su historial médico. |  |  |
| Validación: - Campos obligatorios completados (nombre, especie y edad). - La mascota aparece en mi perfil inmediatamente después de registrarla. - Imagen con formato válido. - Posibilidad de editar o eliminar solo las mascotas propias. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Solicitud de citas veterinarias | ID: 3 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas |  |  |
| quiero… | solicitar una cita eligiendo veterinario o centro, fecha y horario disponible |  |  |
| para poder… | agendar la atención de mi mascota sin depender de llamadas telefónicas ni de WhatsApp. |  |  |
| Validación: - Solo se muestran horarios disponibles del veterinario o centro. - No se permite reservar dos citas en el mismo horario. - La cita queda registrada con estado “Pendiente, Confirmada o Cancelada”. - El dueño puede ver y cancelar sus citas desde su perfil. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Gestión de la agenda del veterinario | ID: 4 |
| --- | --- | --- |
| Como… | veterinario |  |  |
| quiero… | ver mi agenda y confirmar, reprogramar o cancelar las citas solicitadas |  |  |
| para poder… | organizar mi jornada de atención sin depender de procesos manuales. |  |  |
| Validación: - La agenda muestra las citas ordenadas por fecha y hora. - Los cambios de estado se reflejan de inmediato en la vista del dueño. - El veterinario solo puede gestionar sus propias citas. - La reprogramación no permite horarios ya ocupados. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Registro del historial médico | ID: 5 |
| --- | --- | --- |
| Como… | veterinario |  |  |
| quiero… | registrar diagnósticos, tratamientos y vacunas de una mascota después de atenderla |  |  |
| para poder… | mantener su historial clínico completo y actualizado. |  |  |
| Validación: - El registro queda asociado a la mascota y a la cita atendida. - Campos obligatorios completados (fecha y diagnóstico). - El registro aparece en el historial médico inmediatamente después de guardarlo. - Solo el veterinario que lo creó puede editarlo. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Consulta del historial médico | ID: 6 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas |  |  |
| quiero… | consultar el historial médico de mi mascota |  |  |
| para poder… | conocer su estado de salud y compartir esa información con otros veterinarios. |  |  |
| Validación: - El dueño solo accede al historial de sus propias mascotas. - El historial se muestra en orden cronológico con diagnósticos, tratamientos y vacunas. - Los veterinarios que atienden a la mascota pueden consultarlo. - La información carga sin errores. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Priorización de urgencias con inteligencia artificial | ID: 7 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas |  |  |
| quiero… | describir los síntomas de mi mascota y que el sistema determine el nivel de urgencia del caso |  |  |
| para poder… | acceder a atención prioritaria cuando la situación lo requiere. |  |  |
| Validación: - El módulo clasifica el caso en un nivel de urgencia (baja, media o alta). - El resultado se muestra en menos de 10 segundos tras enviar los síntomas. - Se advierte que la clasificación es orientativa y no reemplaza el diagnóstico veterinario. - Los casos de urgencia alta generan una solicitud de cita prioritaria. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Visualización de casos urgentes en la agenda | ID: 8 |
| --- | --- | --- |
| Como… | veterinario |  |  |
| quiero… | ver los casos urgentes destacados en mi agenda, junto con los síntomas informados |  |  |
| para poder… | atender primero a los pacientes que más lo necesitan. |  |  |
| Validación: - Las citas de urgencia alta aparecen destacadas y al inicio de la agenda. - Se muestran los síntomas y el nivel de urgencia asignado. - El veterinario puede aceptar o reprogramar el caso. - La decisión se refleja en la vista del dueño. |  |  |  |

Prioridad media — Mediano plazo

| Historia Usuario: | Perfil y horarios del centro veterinario | ID: 9 |
| --- | --- | --- |
| Como… | centro veterinario |  |  |
| quiero… | registrar mis datos de contacto y mis horarios de atención |  |  |
| para poder… | darme a conocer y recibir pacientes a través de la plataforma. |  |  |
| Validación: - Datos obligatorios completados (nombre, dirección y contacto). - Horarios de atención configurables por día. - El perfil es visible para dueños y veterinarios una vez publicado. - Solo el centro puede editar su propio perfil. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Búsqueda de centros veterinarios con filtros | ID: 10 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas |  |  |
| quiero… | buscar centros veterinarios filtrando por horario de atención y ubicación |  |  |
| para poder… | encontrar rápidamente una opción que se ajuste a lo que necesito. |  |  |
| Validación: - Los filtros por horario y ubicación funcionan correctamente. - Los resultados muestran nombre, dirección y horarios de atención. - Mensaje claro cuando no hay resultados. - Desde el resultado se puede solicitar una cita. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Notificaciones de citas | ID: 11 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas |  |  |
| quiero… | recibir notificaciones de confirmación, cambios y recordatorios de mis citas |  |  |
| para poder… | no olvidarlas y estar informado de su estado en todo momento. |  |  |
| Validación: - Se envía una notificación al confirmar, reprogramar o cancelar una cita. - Se envía un recordatorio antes de la fecha de la cita. - La notificación es clara y contiene fecha, hora, mascota y veterinario o centro. - Notificaciones generadas en menos de 1 minuto tras el evento. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Derivación entre veterinarios y centros | ID: 12 |
| --- | --- | --- |
| Como… | veterinario |  |  |
| quiero… | derivar a un paciente a otro profesional o centro veterinario adjuntando su historial |  |  |
| para poder… | que continúe su atención sin repetir información ni depender de procesos manuales. |  |  |
| Validación: - La derivación solo se puede dirigir a veterinarios o centros registrados. - El historial médico queda adjunto a la derivación. - El profesional o centro receptor ve la derivación en su cuenta. - El dueño es notificado de la derivación. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Publicación de mascotas en adopción | ID: 13 |
| --- | --- | --- |
| Como… | centro veterinario |  |  |
| quiero… | publicar una mascota en adopción con fotografías, personalidad, características físicas, edad y estado médico |  |  |
| para poder… | que los interesados conozcan al animal y puedan adoptarlo de forma responsable. |  |  |
| Validación: - Campos obligatorios completados (nombre, especie, raza, edad y fotografía). - La ficha incluye vacunas, esterilización y enfermedades. - Al enviarla, la publicación queda en estado “Pendiente de verificación”. - Solo el centro que publicó puede editar o eliminar la ficha. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Verificación de fichas médicas de adopción | ID: 14 |
| --- | --- | --- |
| Como… | veterinario |  |  |
| quiero… | verificar la información médica de un animal publicado en adopción |  |  |
| para poder… | que los adoptantes puedan confiar en los datos de la ficha. |  |  |
| Validación: - El veterinario ve las publicaciones en estado “Pendiente de verificación”. - Puede aprobar o rechazar la ficha indicando observaciones. - La ficha aprobada aparece como “Verificada” en el módulo de adopción, con el nombre de quien la validó. - El centro es notificado del resultado de la verificación. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Búsqueda y filtros de mascotas en adopción | ID: 15 |
| --- | --- | --- |
| Como… | dueño de mascotas interesado en adoptar |  |  |
| quiero… | ver las fichas de los animales en adopción y filtrarlas por raza |  |  |
| para poder… | encontrar una mascota que se ajuste a lo que busco. |  |  |
| Validación: - Solo se muestran fichas verificadas. - El filtro por raza funciona correctamente. - Cada ficha muestra fotografías, personalidad, edad y estado médico. - Mensaje claro cuando no hay resultados. |  |  |  |

Prioridad baja — Complementarias

| Historia Usuario: | Administración de usuarios del sistema | ID: 16 |
| --- | --- | --- |
| Como… | administrador del sistema (SuperAdmin) |  |  |
| quiero… | gestionar las cuentas de dueños, veterinarios y centros veterinarios |  |  |
| para poder… | mantener la plataforma segura y confiable. |  |  |
| Validación: - Listado de usuarios con su tipo y estado. - Posibilidad de activar o suspender cuentas. - Las cuentas suspendidas no pueden iniciar sesión. - Las acciones quedan registradas con fecha y responsable. |  |  |  |

| Historia Usuario: | Recuperación de contraseña | ID: 17 |
| --- | --- | --- |
| Como… | usuario registrado |  |  |
| quiero… | recuperar mi contraseña a través de mi correo electrónico |  |  |
| para poder… | volver a acceder a mi cuenta si la olvido. |  |  |
| Validación: - El enlace de recuperación llega al correo registrado en menos de 1 minuto. - El enlace es de un solo uso y tiene fecha de vencimiento. - La nueva contraseña cumple los requisitos de seguridad. - Mensaje de confirmación tras el cambio de contraseña. |  |  |  |